Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.

**UMOWA NR …/U/2025**

W dniu ……..2025 r. w Janowie Podlaskim pomiędzy:

Gminą Janów Podlaski z siedzibą ul. Bialska 6A 21-505 Janów Podlaski, NIP 5372251327, REGON 030237546 , reprezentowaną przez Karola Michałowskiego – Wójta Gminy Janów Podlaski, przy kontrasygnacie Eweliny Roźnickiej-Pikacz – Skarbnika Gminy Janów Podlaski, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………….…………, z siedzibą: …………………, NIP ………………… REGON ………………..…,

reprezentowany przez:

- ………………………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.

**§1**

**Zakres umowy**

* + - 1. Przedmiotem Umowy jest:

1. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UG i GOPS z zakresu cyberbezpieczeństwa - zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.;
2. przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządczej, inspektora ODO oraz Informatyka UG i GOPS z zakresu cyberbezpieczeństwa - zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.;
3. dokonanie przeglądu i aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej: „SZBI”) dla UG - zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.;
4. dokonanie przeglądu i aktualizacja SZBI dla GOPS zgodnie z wymaganiami określonymi   
   w Rozdziale 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.;
5. wykonanie audytów KRI dla UG i GOPS - zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r..
   * + 1. Przedmiot umowy będzie wykonany w związku z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd finansowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, i zostanie wykonany zgodnie z regulaminem konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23.

**§2**

**Terminy realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 1-4 niniejszej umowy w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy w terminach:
3. przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa, których celem jest ocena aktualnego – przed przystąpieniem do realizacji projektu - poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego - w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy;
4. przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa, których celem jest wykazanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu projektu (tzw. audyt końcowy) w terminie 16 tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu w przypadku niezrealizowania zakresu technicznego (zakup sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem).
5. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przyjęcia przedmiotu umowy przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym.

**§3**

**Obowiązki stron**

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dokumenty i inne materiały, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania, wykonania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
3. Prace związane z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytów będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuści realizację tych czynności w całości lub w części za pomocą środków komunikacji zdalnej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności oraz nieudostępniania informacji, w których posiadanie wszedł w czasie wykonywania przedmiotu umowy, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa.

**§4**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: netto: …………….…zł (słownie: ………………………) VAT: ……………… zł (słownie……….…………….)
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach:
3. wypłata I transzy w wysokości netto: …………….…zł (słownie: ………………………) VAT: ……………… zł (słownie……….…………….) nastąpi po wykonaniu zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 1-4 oraz wykonaniu 50% zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 5, tj. audytów których celem jest ocena aktualnego – przed przystąpieniem do realizacji projektu - poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4. wypłata II transzy w wysokości netto: …………….…zł (słownie: ………………………) VAT: ……………… zł (słownie……….…………….) nastąpi po wykonaniu pozostałych 50% zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 5, tj. audytów, których celem jest wykazanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu projektu (tzw. audyt końcowy).
5. Faktury należy wystawić na: Gmina Janów Podlaski, ul. Bialska 6A 21-505 Janów Podlaski , NIP 5372251322, REGON 030237546.
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dnia od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
7. Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

**§5**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru co najmniej na dwa dni robocze przed terminem odbioru.
2. Zamawiający dokona co najmniej dwóch odbiorów przedmiotu zamówienia:
3. po wykonaniu zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 1-4, oraz wykonaniu 50% zakresu wykazanego w § 1 ust. 1 pkt 5, tj. audytów, których celem jest ocena aktualnego – przed przystąpieniem do realizacji projektu - poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4. po wykonaniu pozostałych 50% zakresu wykazanego w § 1 ust. 1. pkt 5, tj. audytów których celem jest wykazanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu projektu (tzw. audyt końcowy).

**§6**

**Kary umowne**

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wykazanego w § 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
5. Łączna maksymalna wartość kar umownych wynosi 20 % wynagrodzenia brutto umowy.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

**§7**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku cofnięcie dofinansowania do realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania.

**§8**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla zachowania ważności wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Integralnymi częściami umowy są: Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego znak BUA.271.65.2025 z dnia 17 listopada 2025 r., oraz oferta Wykonawcy złożona w ww. zapytaniu ofertowym.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA